ОТЧЕТ

 ОГСКОУ СКОШ №1 г. Иркутска

по улучшению материально-технической базы на 2012-2013 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Cрок | Ответственныйза выполнение | **Выполнение** |
|  | **2012 год** |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка в медицинский кабинет оборудования:- Плантограф – 1 шт;- Динамометр – 1 шт.;- Спирометр – 1 шт. | 4-квартал  | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 2 | Оказание услуг по выборочному капитальному ремонту силового оборудования, рабочего и аварийного электроосвещения, контура заземления и молниезащиты | 4-квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 3 | Подключение в пищеблоке столового оборудования к новым сетям электропроводки | 4-квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 4 | Подключение в столярных мастерских оборудования к новым сетям электропроводки | 4-квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 5 | Установка защитного ограждения кровли | 4-квартал | Зам.дир.АХЧ | Не выполнено |
| 6 | Ремонт теплового узла с установкой регулятора температуры горячей воды AVTВ | 4-квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
|  | 2013 год |  |  |  |
| 7 | Переоборудование складов под кабинеты трудового обучения | 1- квартал | Зам.дир.АХЧ | Не выполнено |
| 8 | Приобретение посуды для столовой  | 1- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено частично |
| 9 | Приобретение мебели для швейных мастерских | 2- квартал | Зам.дир.АХЧ | Не выполнено |
| 10 | Приобретение кресел в Актовый зал (70шт) | 2- квартал | Зам.дир.АХЧ | Не выполнено |
| 11 | Приобретение шкафов для обуви | 2- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 12 | Оформление школы стендами | 2- квартал | Организатор | Выполнено |
| 13 | Организация работы учителей столярного дела по изготовлению стеллажей в библиотеку | 3- квартал | Учителя по столярному делу, Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 14 | Ремонт туалетов 1, 2-го этажей с восстановлением кафеля | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Частично |
| 15 | Приобретение козел для молярных работ | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Не выполнено |
| 16 | Ремонт Запасных выходов (побелка, покраска) | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 17 | Оказание услуг по устройству нового забора вокруг школы | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Не выполнено |
| 18 | Проведение текущего ремонта по восстановлению отопления в гардеробе и актовом зале | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 19 | Капитальный ремонт помещения гардероба | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 20 | Устройство перегородки в столовой для отделения моечной ванны от раздаточного цеха, установка ванны для мытья рук, покраска складских помещений. | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 21 | Приобретение спортивного инвентаря: волейбола, мячи – 10 шт., гантели – 10 шт. | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 22 | Ремонт спортивного зала, покраска пола | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 23 | Покраска малых игровых форм на стадионе | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 24 | Косметический ремонт Актового зала | 4- квартал | Зам.дир.АХЧ | Не выполнено |
| 25 | Ремонт кабинета СБО | 3- квартал | Шеметова М.В. | Выполнено |
| 26 | Ремонт кабинета математики (побелка потолка и верхних панелей) | 3- квартал | Слободская Н.О. | Выполнено |
| 27 | Ремонт медицинского кабинета, побелка | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |
| 28 | Устройство системы видеонаблюдения | 3- квартал | Зам.дир.АХЧ | Выполнено |

Зам.директора по АХЧ Панфилова М.Е.